PLANIFICADOR D’EVIDÈNCIES / Etapes ABP-Projecte Receptes cuina
UNITAT TEMPORAL	FASE/ETAPA	EVIDÈNCIA A GENERAR	AVALUACIÓ	COMENTARIS
Setmana: 0- 11	Transversal	Donar resposta a les / rúbriques d’autoavaluació, / coavaluació i / heteroavaluació de les / competències transversals	Avaluació Formativa i / formadora: Autoavaluació i / Coavaluació. / Contrastar diferències / entre diversos tipus / d’avaluació
Setmana 0	Etapa 0	Mètode Design Thinking / Scrum i Kanban	Avaluació diagnòstica / (avaluació inicial) / Autoavaluació	Avaluar els coneixements que són requeriment, particularment en disseny de dades i model E-R. / Preparació d’enquestes per a etapa 1 mapa d’empatia i primer esborrany model de dades / Creació de màquines virtuals i instal·lació del programari requerit.
Setmanes 1-2	Etapa 1: Contextualitzar	Mapa d’empatia de l’usuari	Avaluació formadora (coavaluació)
		Esborrany primer model de dades	Avaluació formativa	El model de dades probablement serà modificat, però és important tenir evidència d'aquest primer model.
	Etapa 2: Arquitectura	Definir arquitectura del programari. Mapa mental connectant el repte de l’empresa amb els aprenentatges necessaris per solucionar-ho	Avaluació formativa	Es requereix la introducció de conceptes: DAL/ORM,, DAO/DTO, API Rest, Base de dades i base de dades monousuari.
	Etapa 3: Organització	Pla de treball d’equips / Pluja d’idees per construir un recull de característiques a implementar	Avaluació formativa i formadora (coavaluació i autoavaluació)
Setmana 3	Etapa 4: Disseny de la proposta	Creació de prototips (interfície d’usuari, accés a dades…)	Avaluació formativa i formadora (coavaluació i autoavaluació)
Setmanes 4-10	Etapa 5: SCRUM Implementació de la proposta	Implementació d’un primer prototip amb funcionalitat mínima	Avaluació formativa i formadora (coavaluació i autoavaluació)
	SCRUM permet també retomar etapa 4	Si s’avança prou per fer reconsideracions en l’etapa 4
Setmana 11	Etapa 6: Presentació solució	Presentació final del prototip, amb funcionalitats mínimes implementades i futuribles / Documentació del prototip.	Avaluació formativa i formadora (coavaluació i autoavaluació)
	Etapa 7: Prova assoliment continguts	Prova escrita	Avaluació formativa